KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

Sayı :

Konu : 2019 Yılı Yatırım Programının İl’de Uygulanması,

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Valilik Genelgesi

**İlgi:** **a)** 11 Ekim 2018 tarihli ve 30562 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021)'ın Onaylanması Hakkında Karar

 **b)** 11 Ekim 2018 tarihli ve 30562 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Cumhurbaşkanlığının 2018/2 sayılı Genelgesi" ve eki "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi".

 **c)** 18 Şubat 2019 tarihli ve 30.690 sayılı Mükerrer Resmî Gazete Yayınlanan 767 Sayılı “2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı.”

**GENELGE**

**(2019/1)**

Bu genelgenin amacı; ilgi (a) “Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) ve ilgi (b) Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/2 sayılı Genelgesi” ve eki “2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi” doğrultusunda Kahramanmaraş İli yatırımlarının il düzeyinde takibi, izlenmesi ve İl Koordinasyon Kurulunun çalışma, esas ve yöntemleri ile işleyişini düzenlemektir.

* **Genel İlkeler**

**1-** 2019 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında; Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2019-2021) ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı öncelikleri esas alınacaktır.

**2-** Orta Vadeli Program (2019-2021) ve Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021), kuruluşların üç yıllık perspektifle yapacakları program bütçe ve yatırım programı hazırlıklarına esas teşkil edecektir.

**3- Kamu kurumları yatırım teklif hazırlıklarını ve mevcut yatırımlarını 2019-2021 yatırım Programı hazırlama Rehberinde belirtilen; genel, sektörel, bölgesel ve proje bazlı öncelikler doğrultusunda** yürütecek, etkin ve verimli bir çalışma ile zaman kaybına ve kaynak israfına meydan verilmeyecektir.

* **Yatırım Programı Hazırlama Sürecinde Uyulacak Esaslar**

**4-** Kamu yatırım programının hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme safhalarını elektronik ortamda yürütmek, ilgili kurumların bilgi sistemleriyle bütünleştirmek, mükerrer raporlama ve veri girişi gibi hususları ortadan kaldırmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde Kamu Yatırım Bilgi Sistemi (KaYa) geliştirilmiştir. Kamu kuruluşları 2019 Yatırım Programı Teklifleri, kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan KaYa Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak iletilecektir.

**5-** Acil ve çok zorunlu haller dışında **yatırım programında çok yıllı yeni proje alınmayacaktır.** Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakım-onarım, yenileme vb.) ağırlık verilecektir.

**6-** 2019 yılında **zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun, taşıt alımı yapılmayacaktır**.

**7-** 2019 yılında kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, **önemli oranda fiziki gerçekleşme bulunan projelere öncelik verilecektir.** Çok zorunlu haller dışında idari nitelikli yeni kamu hizmet binası teklif edilmeyecektir.

**8-** Kaynağı ne olursa olsun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış finansman arayışına başlanmayacak ve uluslararası taahhüde girilmeyecektir.

**9-** Valilikler, kumu kuruluşlarının yatırım projeleriyle ilgili tekliflerini, bunlar hakkında İl Koordinasyon Kurulunda oluşan Valilik görüşleriyle birlikte doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşlara ileteceklerdir. Bu kapsamda İlimizdeki kamu kurum ve Kuruluşları **Yatırım Programı tekliflerini; 2019 yılı Temmuz ayı Koordinasyon Toplantısında değerlendirilmek ve Valilik görüşünü almak üzere,** **1 Temmuz 2019 tarihine kadar Valiliğimize** göndereceklerdir.

* **Koordinasyon**

**10- İ**limizdeki Genel ve özel bütçeli kuruluşlar 2019 yılı Yatırım Programları kesinleşir kesinleşmez “**Çalışma Ve İş Programlarını” en son Nisan ayı sonuna kadar Valiliğimize gönderecekler, Programlarının** bu tarihe kadar kesinleşmemesi halinde ise bilgi vereceklerdir.

**11-** İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yapılması kararlaştırılmış olan İl Koordinasyon Kurullarının; Ocak, Nisan ve Ekim toplantılarının gündemi yatırımların izlenmesi, koordinasyon faaliyetleri, sorun ve çözüm önerileri, Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise yatırımların izlenmesi yanında esas olarak gelecek yıl için öngörülen tedbirler ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek, Valilik görüşlerinin oluşturulması olacaktır.

**12-** 2019 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantı tarihleri, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile mutabık kalınarak hazırlanmış olup, **2019 yılı Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları** aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.

* **I. Toplantı :25 Ocak 2019 Cuma (Yapıldı)**
* **II. Toplantı :11 Nisan 2019 Perşembe**
* **III. Toplantı :18 Temmuz 2019 Perşembe**
* **IV. Toplantı :10 Ekim 2019 Perşembe**

**13**- İçişleri Bakanlığı’nca Ülke geneli Kamu Yatırım Projelerine ait verilerin tek bir sistem üzerinden kayıt altına alınması ve il bazlı izlenebilmesi, bütçe analizlerinin yapılabilmesi amacıyla, **İl Yatırım Takip Sistemi** (İLYAS) geliştirilmiştir. İLYAS’a veri temini İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin koordinasyonunda Yatırımcı Bölge ve İl Müdürlükleri tarafından düzenli periyotlarla gerçekleştirilecektir.

**14- 2019 Yılı Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları** İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan **İLYAS portalı üzerinden yapılacak olup**, tüm kurumların **İLYAS Veri Giriş Formlarını eksiksiz ve titizlikle dolduracak** ve Kahramanmaraş İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne gönderecektir.

**15-** Kurumlar tarafından, Valiliğimiz Web sayfasından temin edilecek olan, İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) Veri Giriş Formları tanzim edilirken, istenilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi sağlanacak, aynı dönem İl Koordinasyon Kurulu Raporları ile uyumlu ve tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

**16-** Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile kaymakamlıklar (Belediyeler) koordinasyonu gerektiren hususlarla birlikte **"Yatırım Projeleri İzleme ve Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporları ile Yatırım Takip Sistemi Formlarını** (İLYAS) istenilen forma uygun şekilde, hazırlayarak, toplantıdan en geç **10 gün önce** İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nde olacak şekilde göndereceklerdir.

**17-** Toplantılara ilgili dairenin birinci derecedeki yetkilileri katılacaktır. Önemli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan amirler, katılamama nedenleri ile katılacak görevliyi önceden bildirecektir.

**18-** İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları 1 (Bir) ay önceden Kaymakamlıklara ve yatırımcı kuruluşlara bildirilecek, Kuruluşlar; Valiliğimize **“Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu”, Sektörel Değerlendirme Raporu** ile **Yatırım Projeleri İzleme Raporu” ile “Yatırım Takip Sistemi formları”**nı zamanında göndereceklerdir.

**19**- "Valilik Genelgesi’ Kaymakamlıklar tarafından ilçe belediyelerine gönderilecektir.

 Bilgi ve gereğini arz / rica ederim.

 Vahdettin ÖZKAN

 Vali