T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

Sayı : B054VLK4 460200-619/9842 01/11/2012 Konu : 2013 yılı Programının İl’de

Uygulanması, Koordinasyonu ve

İzlenmesine Dair Valilik Genelgesi

**GENELGE**

**2012/3**

İlgi: 18/10/2012 tarih ve 28445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

 **“2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"** 18/10/2012 tarih ve 28445 sayılı Resmi Gazete'de, bu kararın eki olan **“2013 Yılı Proğramı”** da 23/10/2012 tarih ve 28450 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

2013 Yılı Kahramanmaraş İli Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesinde ilgi Bakanlar Kurulu Kararı ve 2013 Yılı Proğramı doğrultusunda aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak hareket edilecektir.

**UYGULAMA**

**- Genel İlkeler**

2013 yılı programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla;

 **1-**  2013 Yılı Programı ve eklerinde yer alan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme politikalarının ve bunlarla ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, kuruluşların her kademesince Programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak çalışma programına göre yürütülecektir.

 **2-** Kuruluşların ek ödenek taleplerini bütçe imkanlarını dikkate alarak acil ve zorunlu ihtiyaçları ile sınırlandırmaları esastır.

**3-** 2013 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamaz. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamaz. Proje ödenekleri arasında bu Kararda belirtilen esaslar dışında aktarma yapılamaz.

**4-** 2013 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2013-2015) ve 2013 Yılı Programının öncelikleri esas alınacaktır.

**- Mahalli İdare Yatırımları**

**5-** Mahalli idarelerin (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve idareler) dış kredili projelerinin belirlenmesinde, dış borç limitleri içinde kalınması esastır. Mahalli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri; makro politikalar, sektör programları, bölge planları ve yatırım öncelikleri ile stratejik plan ve performans programı dikkate alınarak bu Karardaki esaslara göre Yatırım Programına alınır.

 **6-** Köylerin altyapı sorunlarını çözmeye yönelik Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamındaki yatırımlar için 2013 yılı bütçesinden ayrılan ve 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan ödeneğin, il bazında dağılımı, 2013 Yılı Yatırım Programının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakiben Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

**- Yıllık Yatırım Programı Teklifleri**

**7-** Kamu kuruluşları, 2013-2015 Orta Vadeli Programda belirtilen hedefleri, politikaları, öncelikleri, çevresel etkileri ve varsa sektör ana planları, bölge planları ile kuruluş stratejik planları ve performans programlarını esas almalarının yanı sıra il ölçeğindeki yatırımlar için valilik görüşlerini de dikkate alarak proje düzeyinde **üç yıllık yatırım programlarını** hazırlayacak ve Temmuz 2013 sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına göndereceklerdir. Bu programların ilk yılı kuruluşların yıllık yatırım programı tekliflerini teşkil eder. Yatırım Programında müstakil proje olarak yer alması gereken projelerin toplulaştırılmış proje kapsamında bildirilmemesi esas olacaktır.

**8-** Kuruluşlar, tüm sektörlerde maliyeti 5 milyon TL ve üzerinde olan, yıl içinde Yatırım Programına alınmasını talep edecekleri yeni projeler için, 2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin 25’inci ve 26’ncı maddeleri çerçevesinde hazırlayacakları fizibilite raporu ile birlikte Kalkınma Bakanlığına müracaat edecektir.

**9-** 2012 yılında AB ile yürütülen mali işbirliği kapsamında karara bağlanmış olan projeler, proje sahibi kuruluşlar tarafından 2013 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmek üzere, yerli katkı karşılığı ödenek talepleri ile birlikte Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir.

**KOORDİNASYON**

**- İşbirliği ve Koordinasyon**

 **10-** Merkezi düzeydeki koordinasyon hizmetleri ile bölge ve il düzeyindeki koordinasyon hizmetlerinde 2013 Yılı Programında yer alan hedef, ilke ve politikalar esas alınacaktır.

 **11-** Bölgesel kalkınma alanında yapılacak planlama, proğramlama, araştırma ve koordinasyon çalışmalarında kalkınma ajanslarının ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve destek ilgili kuruluşlarca sağlanacaktır.

  **- Yerel Koordinasyon**

 **12- İl Koordinasyon ve İzleme Sisteminin (İKİS)**; merkezi kurumların kullanımına açılması ve yereldeki birimler tarafından girilen verilerin doğrulanmasına ve mevcut sistemler ile İKİS’in entegrasyonuna yönelik altyapı oluşturma çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir. Bu kapsamda işbirliği yapılacak kuruluşlar tarafından gereken destek ve katkılar zamanında sağlanacaktır.

 **13-** **İKİS’e veri temini, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin koordinasyonunda il veya bölge müdürlükleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilecektir.**

 **14-** Valiliğimizce; ildeki yatırım tekliflerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. İKİS’in kullanımına kuruluşlar tarafından gereken özen gösterilir. Yatırımların bölge planlarına uyumu ve bölgesel bütünlüğünün sağlanması için kalkınma ajansları tarafından gerekli teknik destek sağlanır. Bu amaca yönelik olarak, il yatırım teklifleri kalkınma ajansı yönetim kurulunda görüşüldükten sonra merkeze gönderilecektir.

 **15-** Yerel ve bölgesel nitelikli yatırım uygulamalarında koordinasyonu güçlendirmek, etkinliği artırmak, bütüncül uygulamayı kolaylaştırmak ve yerelde kurumsal kapasitelerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla merkezi kamu idareleri, projelerin mahiyeti uygun düştüğü ölçüde, yatırım uygulamalarının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6’ncı maddesi hükümleri gereğince gerçekleştirilmesine öncelik verecektir.

  **- İl Koordinasyon Kurulları**

**16-** İl yatırımlarının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği, sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınarak bu hususlarda kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı **İl Koordinasyon Kurulları; Ocak, Nisan, Temmuz** ve **Ekim** aylarında olmak üzere **yılda en az dört kez** toplanır.

 **17-** Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi, yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyonu ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini**,** Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek valilik görüşlerinin oluşturulmasını esas alacak şekilde belirlenir.

 **18-** **Toplantı hazırlıkları için gerekli veriler, ilgili kuruluşlarca toplantılardan on gün öncesine kadar İKİS’e girilecek** ve İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek bir raporla Kurula sunulacaktır. Toplantı tutanakları ise, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerince sisteme aktarılacaktır.

 **19-** Yatırım tekliflerine ilişkin valilik görüşleri, toplantı tutanağına ek olarak düzenlenecektir. Bu görüşler, ildeki kamu kuruluşları ve bölge müdürlükleri tarafından, yatırım tekliflerine ek olarak merkez teşkilatlarına bildirilecektir. Valilik görüşlerinin sisteme aktarılması İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 **20-** Kalkınma ajansları, il koordinasyon kurulları toplantılarına katılır. Kalkınma Bakanlığı da gerektiğinde toplantılara temsilci gönderebilir.

**İZLEME**

 **- İzleme raporları**

 **22-** Kuruluşların yatırım ve işletme faaliyetleri ile hukuki ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirler ve bilgiler, belirli zamanlarda verilecek raporlarla takip edilir.

**23-** Yıllık Program İzleme Raporu: Kuruluşların 2013 Yılı Programında yer alan ve sorumlu oldukları tedbirlerin uygulama durumları ile ilgili bilgiler, geliştirilecek formlara uygun olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonu olmak üzere üç aylık dönemler itibarıyla, dönem sonunu izleyen 10 gün içinde Kalkınma Bakanlığına bildirilir.

 **24-** Yatırım Uygulama Raporu: Yatırımcı kamu kuruluşlarının (projeleri Programda yer alan belediye ve il özel idareleri dahil) yatırım projeleri kuruluş, sektör ve proje bazında yatırım uygulama raporları ile izlenir. Yatırım Uygulama Raporlarında her yatırım projesinin, uygulama yılı başından dönem sonuna kadar ve dönem içinde harcama ve gerçekleşme durumları ve bunların finansman ayrıntısı (genel bütçe, fon, döner sermaye ve/veya dış krediden -nakit ve makina teçhizat olarak- hangilerinin kullanıldığı) belirtilir.

 Yatırım Uygulama Raporları, 1 Ocak - 31 Mart , 1 Nisan - 30 Haziran, 1 Temmuz - 30 Eylül, 1 Ekim - 31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak dönem sonlarını takip eden en geç 15 gün içinde, 1 Ekim-31 Aralık dönem raporları ise en geç Mart ayı sonuna kadar, Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir.

Bu çerçevede, 2013 yılında İlimizde Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesinde yukarıda bahsedilen ilke ve esaslara uygun olarak hareket edilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Şükrü KOCATEPE

 Vali

DAĞITIM:

Gereği:

1- Kahramanmaraş Belediye Başkanlığına

2- Kaymakamlıklara

 ( İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına )

3- Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne

4- Yatırımcı Bölge Kuruluşlarına

5- Tüm İl Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

6- İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne

 ( Merkeze Bağlı Belde Belediye Başkanlıklarına)

7- İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

Tel: (0344) 223 76 10 Fax: (0344) 223 39 90 e-mail: planlama@kahramanmaras.gov.tr