**T.C.**

**KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ**



**KAHRAMANMARAŞ İLİ 2022 YILI YATIRIM PROĞRAMI**

**(SEKTÖRLERE GÖRE)**

**(15 Ocak 2022 TARİHLİ VE 31.720** **SAYILI 1.MÜKERRER RESMİ GAZETE’DEN DERLENMİŞTİR.)**

**Ocak 2022**

**KAHRAMANMARAŞ İLİ 2022 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI**

**BİN TL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ** | **PROJE SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2021 SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA** | **2022 YILI YATIRIMI** |
| TARIM | 6 (+1) | 5.445.265 | 1.566.901 | 314.152 |
| MADENCİLİK | 2 (+1) | 39.571 | 18.571 | 21.000 |
| ENERJİ | 3 (+1) | 277.000 | 89.000 | 125.000 |
| ULAŞTIRMA | 5 (+5) | 4.004.591 | 2.337.597 | 36.201 |
| EĞİTİM- Yüksek Öğretim | 10 | 217.517 | 63.000 | 76.065 |
| EĞİTİM - Kültür | 1 | 30.000 | - | 5.000 |
| EĞİTİM - Beden Eğitim Ve Spor | - | - | - | - |
| SAĞLIK | 3 | 709.202 | 20.037 | 97.528 |
| DKH (Diğer Kamu Hizmetleri)  | 7 | 762.638 | 160.654 | 78.516 |
| **K.Maraş Toplam**  | **37** | **11.485.784** | **4.255.760** | **753.462** |
| MÜŞTEREK İLLER | 8 | 24.498.634 | 8.718.327 | 1.965.416 |
| **Genel Toplam** | **45** | **35.984.418** | **12.974.087** | **2.718.878** |

**NOT: 2022 Yılı Yatırım programında yer alan toplam 45 Projenin 37’si doğrudan Kahramanmaraş ili yatırımı iken, 8 proje müşterek iller kapsamında programa alınmıştır.**

**KAHRAMANMARAŞ İLİ 2022 YILI KAMU YATIRIMLARININ**

**PROJE DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ** | **PROJE SAYISI** | **DEVAM EDEN** | **YENİ PROJE** | **ETÜT PROJE** |
| TARIM | 6 (+1) | 5 (+1) | 1 | - |
| MADENCİLİK | 2 (+1) | 1 | 1 (+1) | - |
| ENERJİ | 3 (+1) | 3 (+1) | - | - |
| ULAŞTIRMA | 5 (+5) | 4 (+5) | - | 1 |
| EĞİTİM- Yüksek Öğretim | 10 | 3 | 5 | 2 |
| EĞİTİM - Kültür | 1 | 1 | - | - |
| EĞİTİM - Beden Eğitim Ve Spor | - | - | - | - |
| SAĞLIK | 3 | 2 | 1 | - |
| DKH (Diğer Kamu Hizmetleri)  | 7 | 5 | 2 | - |
| **K.Maraş Toplam**  | **37** | **24** | **10** | **3** |
| MÜŞTEREK İLLER | 8 | 7 | 1 | - |
| **Genel Toplam** | **45** | **31** | **11** | **3** |

**2021 -2022 YILLARI YATIRIM PROĞRAMI KARŞILAŞTIRMALI TABLO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ** | **2021 YILI** | **2022 YILI** |
| **Proje Sayısı** | **Proje Tutarı** | **2020 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2021 Yılı Yatırımı** | **Proje Sayısı** | **Proje Tutarı** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yılı Yatırımı** |
| TARIM | 5 (+1M) | 3.476.292 | 1.077.103 | 202.807 | 6 (+1) | 5.445.265 | 1.566.901 | 314.152 |
| MADENCİLİK | 2 (+2M) | 88.869 | 58.429 | 24.440 | 2 (+1) | 39.571 | 18.571 | 21.000 |
| ENERJİ | 4 (+2M) | 347.000 | 75.000 | 165.000 | 3 (+1) | 277.000 | 89.000 | 125.000 |
| ULAŞTIRMA | 7 (+6M) | 3.288.342 | 2.010.841 | 33.677 | 5 (+5) | 4.004.591 | 2.337.597 | 36.201 |
| EĞİTİM- Yüksek Öğretim | 11 | 149.666 | 25.438 | 57.900 | 10 | 217.517 | 63.000 | 76.065 |
| EĞİTİM - Kültür | 1 | 9.000 | - | 1 | 1 | 30.000 | - | 5.000 |
| EĞİTİM - Beden Eğitim Ve Spor | 1 | 500 | - | 500 | - | - | - | - |
| SAĞLIK | 4 | 550.418 | 40.318 | 50.906 | 3 | 709.202 | 20.037 | 97.528 |
| DKH (Diğer Kamu Hizmetleri) | 6 (+1M) | 860.940 | 201.186 | 115.996 | 7 | 762.638 | 160.654 | 78.516 |
| **K.Maraş Toplam**  | **41** | **8.771.027** | **3.488.315** | **651.227** | **37** | **11.485.784** | **4.255.760** | **753.462** |
| MÜŞTEREK İLLER | 12 | 21.234.017 | 7.550.339 | 3.522.571 | 8 | 24.498.634 | 8.718.327 | 1.965.416 |
| **Genel Toplam** | **53** | **30.005.044** | **11.038.654** | **4.173.798** | **45** | **35.984.418** | **12.974.087** | **2.718.878** |

 **BİN TL**

**SEKTÖRÜ: TARIM – SULAMA – ORMANCILIK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **Baş. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** **TL** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yatırımı** |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 1986A01-114 | Tarım | Orta Ceyhan Kartalkaya II. Merhale | K.Maraş | Sulama 2.250 Ha. | 1986-2022 | 35.948.737 | 379.210.484 | 35.948.737 | 378.059.484 | - | 1.151.000 |
| 1991A01-166 | Tarım | Adatepe | K.Maraş | Depolama: 500 Hm3 Sulama: 23.986 Ha. | 1991-2027 | - | 2.374.044.200 | - | 1.114.443.863 | - | 259.000.000 |
| 2015A01-49831 | Tarım | Andırın Geben Barajı ve Sulaması | K.Maraş | Depolama: 18,95 Hm3 Sulama: 3.910 Ha. | 2015-2025 | - | 283.382.000 | - | 16.380.417 | - | 4.000.000 |
| 2020A01-141663 | Tarım | Karakuz\* | K.Maraş | Depolama: 91,03 Hm3 Sulama: 13.174 Ha. | 2020-2026 | - | 788.436.000 | - | 58.017.465 | - | 50.000.000 |
| 2022A01-182359 | Tarım | Pazarcık Kartalkaya Barajı Sulaması Yenileme\*\* | K.Maraş | Yenileme (20.431 Ha.) | 2022-2027 | - | 1.600.000.000 | - | - | - | 1.000 |
| 2021A05-167281 | Tarım-Ormancılık | Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası\*\*\* | K:Maraş | Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (6.000 m²) | 2021-2024 | - | 20.192.160 | - | - | - | (9.000.000) |
| **Toplam** | **35.948.737** | **5.445.264.844** | **35.948.737** | **1.566.901.229** |  | **314.152.000** |

\* Bu proje kapsamındaki muhtelif alt projeler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

\*\* Revize fizibilite Raporu Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmadan ihaleye çıkıllamaz. Harcama yapılamaz.

\*\*\* “Taşınmaz Satışı Karşılığı İnşaat Yapılması” yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Toplama dahil edilmemiştir.

**SEKTÖRÜ: MADENCİLİK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **Baş. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** **TL** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yatırımı** |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2020B00-146808 | Madencilik | Doğu Çevre Drenaj Kanalının Yerinin Değiştirilmesi | K.Maraş  | Etüt Proje, Su Kanalı (11.000 m) | 2020-2022 | - | 38.571.000 | - | 18.571.000 | - | 20.000.000 |
| 2022B00-174.308 | Madencilik | Muhtelif İşler | K.Maraş | Makine-Teçhizat | 2022-2022 | - | 1.000.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| **Toplam** | **-** | **39.571.000** |  | **18.571.000** |  | **21.000.000** |

**SEKTÖRÜ: ENERJİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **Baş. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı****TL** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yatırımı** |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2017D00-22584 | Enerji | Afşin-Elbistan B Termik S. Dağalgaz Temini | K.Maraş | Doğalgaz İletim Hattı (30 km), Makine-Techizat Sistem Kurulumu | 2017-2022 | - | 82.000.000 | - | 72.000.000 | - | 10.000.000 |
| 2018D00-25025 | Enerji | Afşin -Elb. B (1-2-3-4) Üniteler Kazan Rehabilitasyon İşleri | K.Maraş | Rehabilitasyon | 2018-2023 | - | 55.000.000 | - | 15.000.000 | - | 30.000.000 |
| 2020D00-163929 | Enerji | Afşin-Elbistan B- Kömür ve Kül Nakli Bandı | K.Maraş | Makine-Teçhizat | 2020-2023 |  | 140.000.000 | - | 2.000.000 | - | 85.000.000 |
| **TOPLAM** | **-** | **277.000.000** | **-** | **89.000.000** | **-** | **125.000.000** |

**SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **Baş. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı****TL** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yatırımı** |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2020E01-149120 | Ulaştırma- Demiryolu | K. Maraş Muhtelif Sanayi Tesisleri | K.Maraş | Etüt-Proje | 2020-2025 | 5.787.000 | 5.787.000 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1993E04-341 | Ulaştırma-Karayolu | Narlı-Pazarcık-8. Bölge Hd. | K.Maraş | BY (48 km.) | 2003-2025 | - | 232.213.351 | - | 57.788.207 | - | 4.071.931 |
| 2006E04-777 | Ulaştırma-Karayolu  | K.Maraş-Göksun-6.Bölge Hudut Yolu | K.Maraş | BY 124 Km. | 2006-2025 | - | 2.906.205.547 | - | 2.131.884.529 | - | 24.692.053 |
|  “ |  “ | K.Maraş-Süleymanlı Ayrımı  | K.Maraş | BY 44 Km. | 2006-2025 | - | 1.142.872.136 | - | 918.555.563 | - | 24.496.520 |
| Süleymanlı Ayrımı-Göksun  | BY 45 Km. | 2006-2025 | - | 1.460.250.347 | - | 1.016.920.276 | - | 184.533 |
| Göksun-6.Bl.Hd. Yolu  | BY 35 Km. | 2006-2025 | - | 303.083.064 | - | 196.408.690 | - | 11.000 |
| 2015E04-2297 | Ulaştırma-Karayolu | Göksun –Elbistan Devlet Yolu (Elbistan şehir geçişi dahil) | K.Maraş | BY- BSK (54,4 km) BSK Kaplaması (17 km) | 2015-2025 | - | 586.439.452 | - | 147.913.497 | - | 5.425.868 |
| 2016E04-2628 | Ulaştırma-Karayolu | Elbistan 8. Bölge Hudut | K.Maraş | BY- BSK (46 km)  | 2016-2025 | - | 273.946.013 | - | 11.074 | - | 11.000 |
| **Toplam** | **5.787.000** | **4.004.591.363** | **-** | **2.337.597.307** | **2.000.000** | **36.200.852** |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM**

**KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **Baş. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** **TL** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yatırımı** |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2021H03-187376 | Eğitim-Yüksek Öğretim | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | K.Maraş | Etüt-Proje  | 2022-2022 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 |
| 2019H03-106881 | Eğitim- Yüksek Öğretim | Kampus Altyapısı | K.Maraş | Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı | 2019-2022 | - | 8.000.000 | - | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| 2022H03-187.378 | Eğitim- Yüksek Öğretim | Yayın Alımı  | K.Maraş | Basılı ve elektronik yayın alımı | 2022-2022 | - | 265.000 | - | - | - | 265.000 |
| 2022H03-187380 | Eğitim- Yüksek Öğretim | Muhtelif İşler  | K.Maraş | Bakım onarım Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-2 (2 Adet) T-9 (1 Adet) | 2022.2022 | - | 4.502.000(Y.İ.Hibe 2.000) | - | - | - | 4.500.000(Y.İ.Hibe 2.000) |
| 2022H03-187386 | Eğitim- Yüksek Öğretim | Merkezi derslik Binası | K.Maraş | Eğitim (10.000 m2) | 2022-2024 | - | 50.000.000 | - | - | - | 10.000.000 |
| **TOPLAM** | **-** | **62.867.000** | **-** | **4.000.000** | **-** | **18.865.000** |

**KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **Baş. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** **TL** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yatırımı** |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2022H03-187397 | Eğitim-Yüksek Öğretim | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | K.Maraş | Etüt-Proje  | 2022-2022 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 |
| 2009H03-1053 | Eğitim- Yüksek Öğretim | Derslik ve Merkezi Birimler | K.Maraş | Eğitim (41.000 m²) | 2009-2023 | - | 131.100.000 | - | 55.000.000 | - | 41.100.000 |
| “ | “ | Tıp Fakültesi Morfoloji Binası | “ | Eğitim (21.000 m²) | 2017-2022 | - | 64.100.000 | - | 38.000.000 | - | 26.100.000 |
| Teknik Bilimler MYO | Eğitim (12.000 m²) | 2019-2023 | - | 40.000.000 | - | 9.750.000 | - | 10.000.000 |
| Sosyal Bilimler MYO | Eğitim (8.000 m²) | 2019-2023 | - | 27.000.000 | - | 7.250.000 | - | 5.000.000 |
| 2020H03-151473 | Eğitim- Yüksek Öğretim | Kampus Altyapısı | K.Maraş | Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı | 2020-2023 | - | 10.450.000 | - | 4.000.000 | - | 3.000.000 |
| 2022H03-187390 | Eğitim- Yüksek Öğretim | Muhtelif İşler  | K.Maraş | Bakım onarım Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-teçhizat | 2022-2022 | - | 11.000.000 | - | - | - | 11.000.000 |
| 2022H03-187393 | Eğitim- Yüksek Öğretim | Yayın Alımı  | K.Maraş | Basılı ve elektronik yayın alımı | 2022-2022 | - | 2.000.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| **TOPLAM** | **-** | **154.650.000** | **-** | **59.000.000** |  | **57.200.000** |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM – KÜLTÜR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **Baş. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** **TL** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yatırımı** |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 1976H04-53 | Eğitim-Kültür | Elbistan İlçe Halk Kütüphanesi Yapımı | K.Maraş  | Kütüphane (3.000 m2 ) | 2016-2023 | - | 30.000.000 | - | - | - | 5.000.000 |
| **TOPLAM** | **-** | **30.000.000** | **-** | **-** | **-** | **5.000.000** |

**SEKTÖRÜ: SAĞLIK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **Baş. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** **TL** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yatırımı** |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2022İ00-176528 | Sağlık | KSÜ Muhtelif İşler (Döner Sermaye) (1) | K.Maraş | Büyük Onarım + Makine Teçhizat  | 2022-2022 | - | 11.085.000 | - | - | - | 11.085.000 (585.000) |
| 2016I00-145155 | Sağlık | Kadın Doğum ve Çocuk Hast. | K.Maraş Merkez | Hastane inşaatı. (75.117 m2) 300 Yatak | 2016-2024 | - | 407.521.880 | - | 20.037.069 | - | 57.383.337 |
| 2017I00-145181 | Sağlık | Devlet Hastanesi | K.maraş- Afşin | Hastane inşaatı (44.707 m2) 150 Yatak | 2017-2024 | - | 290.595.500 | - | - | - | 29.059.550 |
| **TOPLAM** |  | **709.202.380** | **-** | **20.037.069** | **-** | **97.527.887 (585.000)** |

(1) 585 Bin TL Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacak olup toplama dahil değildir.

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ – SOSYAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **Baş. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** **TL** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yatırımı** |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2019K05-93010 | DKH- İçmesuyu | Elbistan Atıksu Projesi(IPA) (1) | K.Maraş Elbistan | Danışmanlık,Uluslararası Katkı Payı | 2019-2024 | - | (198.690.000)AB (168.882.000)ÇŞİDB. (13.414.000)Mah. İdare (16.394.000) | - | (141.469.000)AB (120.247.000)ÇŞİDB (9.550.000)Mah. İdare (11.672.000) | - | (54.449.000)AB(46.281.000)ÇŞİDB (3.676.000)Mah. İdare (4.492.000) |
| 2013K05-1887 | DKH- İçme Suyu | Kahramanmaraş-Afşin İçme Suyu | K. Maraş Afşin | İsale Hattı: (240 km) İçme suyu arıtma tesisi (3,5 m3/gün), içme suyu temini (33,8 hm3/yıl) | 2013-2026 | - | 478.745.000 | - | 112.876.000 | - | 37.010.000 |
| 2015K05-2422 | DKH- İçme Suyu | Kahramanmaraş Altyapı sistemleri Projesi (2) | K.Maraş | Depolama (1.000 m3), isale Hattı (44 km) şebeke (613 km) | 2016-2022 | (163.766.000) | 29.478.000 (193.244.000) | (81.674.000) | 14.701.000 (96.375.000) | (82.092.000) | 14.777.000 (96.869.000) |
| 2015K06-2437 | DKH- Kanalizasyon | Kahramanmaraş Kanalizasyon (2) | K.Maraş | Kanalizasyon Şebekesi (29,22 km) | 2016-2022 | (145.858.000) | 26.255.000 (172.113.000) | (72.720.000) | 13.090.000 (85.810.000) | (73.138.000) | 13.165.000 (86.303.000) |
| 2020K08-149823 | DKH- Katı Atık | Kahramanmaraş Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Yönetimi(3) | K.Maraş | Katı Atık Yönetimi Tesisi (50.000 m²) | 2020-2024 | - | 222.074.000(188.198.000) | - | 19.987.000 (16.938.000) | - | 12.873.000(71.515.000) |

1. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında karşılanacak olup toplama dahil değildir.
2. Dış tutarlar JICA kredisinden karşılanacak olup toplama dahil değildir.
3. Dış para kısmı Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) kredisi, Dünya Bankası Kredisi ve AB hibesi ile karşılanacak olup, toplama dahil değildir. Projede harcama yapılması Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı müsaadesine tabidir.

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ - SOSYAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **Baş. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** **TL** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yatırımı** |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2022K12-186.856 | DKH- Teknolojik Araştırma | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (KSÜ) (4) | K.Maraş | Proje Desteği | 2022-2022 | - | 86.000 | - | - | - | 86.000 |
| 2022K07-174324 | DKH- Kırsal Alan Pln. | Geben Barajı Yeniden Yerleşim İşleri (DSİ) (5) | K.Maraş | Tarımsal İskan (15 Hane | 2022-2024 | - | 6.000.000 | - | - | - | 605.000 |
| **TOPLAM** | **(309.624.000)** | **762.638.000 (752.245.000)** | **(154.394.000)** | **160.654.000 (340.592.000)** | **(155.230.000)** | **78.516.000 (309.336.000** |

1. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği öz gelir karşılığı kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

**MÜŞTEREK İLLER YATIRIM PROJELERİ**

**MÜŞTEREK İLLER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **Baş. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** **TL** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yatırımı** |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 1993A01-322 | Tarım | Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale | K.Maraş -G.Antep | Depolama:74 hm3Sulama: 46.588 ha. | 1993-2027 | - | 3.075.208.950 | - | 1.975.271.072 | - | 286.000.000 |
| 2022B00-174314 | Madencilik | Madencilik Altyapı ve İyileştirme | K.Maraş-Tekirdağ | Etüt-Proje, Müşavirlik, İnşaat, kontrollük | 2022-2022 | - | 8.000.000 | - | - | - | 8.000.000 |
| 2018D00-91819 | Enerji | AB Fonlarıyla Yürütülen Projeler | Aksaray, Ankara,Diyarbakır,Kahramanmaraş,Şırnak | Donanım, Enerji Altyapısı, Sistem Yazılımı | 2018-2022 | - | 119.666.000 | - | - | - | 17.951.000 |
| 2007E01-151187 | Ulaştırma-Demiryolu | Lojistik Merkez Tamamlama İşleri | K. Maraş, Erzurum, Konya, Mersin | Tamamlama | 2007-2024 | - | 163.435.579 | - | 80.062.755 | - | 45.000.000 |
| 2010E01-92567 | Ulaştırma-Demiryolu | Toprakkale-Bahçe, Nurdağ-Başpınar-G.Antep Mustafayavuz Demiryolu (Gaziray Dahil)  | K.Maraş Osmaniye G.Antep | Altyapı (94,50 km), Elektrifikasyon (25,50 km), Sinyalizasyon (25,50 km) , Üstyapı (81,50 km) | 2011-2023 | - | 7.837.598.760 | - | 6.090.480.609 | - | 1.170.000.000 |

**MÜŞTEREK İLLER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** |  **Baş. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** **TL** | **2021 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2022 Yatırımı** |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2020E01-154327 | Ulaştırma- Demiryolu | Mersin-Adana-Osmaniye- GaziantepYüksek Standartlı Demiryolu | Adana, Gaziantep,Kahramanmaraş,Mersin, Osmaniye | Altyapı (200 km), Demiryolu Hat Yenilemesi (67 km), Elektrifikasyon(269 km), Sinyalizasyon (286 km),Üstyapı (213 km) | 2020-2025 | 10.013.765.000 | 12.173.255.000 | - | 17.616.000 | 421.465.000 | 435.292.000 |
| **“** | **“** | **Demiryolu Tamamlama** | **“** | **Altyapı (200 km), Demiryolu Hat Yenilemesi (67 km), Elektrifikasyon****(269 km), Sinyalizasyon (286 km),****Üstyapı (213 km)** | **2020-2025** | **10.013.765.000** | **11.816.243.000** | **-** | **-** | **421.465.000** | **430.292.000** |
| **Müşavirlik** | **Kontrollük, Müşavirlik** | **-** | **357.012.000** | **-** | **17.616.000** | **-** | **5.000.000** |
| 1973E04-6 | Ulaştırma-Karayolu | K.Maraş-Nurdağı | Gaziantep K.Maraş | BSK 43 km | 2005-2025 | - | 338.006.730 | - | 78.860.779 | - | 11.000 |
| 1994E04-418 | Ulaştırma-Karayolu | K.Maraş-Narlı-G.Antep  | K.Maraş-G.Antep | BY. 60 km | 1994-2025 | - | 783.462.900 | - | 476.035.326 | - | 3.162.419 |
| **TOPLAM** | **10.013.765.000** | **24.498.633.919** |  | **8.718.326.541** | **421.465.000** | **1.965.416.419** |